# 一、软件设计说明

## 1. 软件所要解决的问题

### 1.1 高校短途通勤成本高、效率低

部分大学（如北京化工大学昌平校区）距离地铁站存在数公里距离，但公交发车间隔长或末班车结束时间较早，有时只能选择打车。

### 1.2 同行需求信息匹配缺失

在固定场景（地铁站 ↔ 学校）下，多名学生可能同时具有相同的即时出行需求，但缺乏有效的信息匹配渠道，导致各自独立出行，无法通过拼车方式分摊费用、提升出行效率。

### 1.3 即时拼车的安全与信任问题

线上拼车涉及陌生人同行，存在身份真实性不明、恶意毁约、语言攻击等安全隐患，需要建立有效的身份核验与事后行为监管机制，保障学生用户的安全与体验。

## 2. 软件开发过程应用的技术

前端采用微信小程序原生框架（WXML + WXSS + JavaScript）进行用户交互与页面渲染；后端采用 Python 语言配合 FastAPI 框架构建 RESTful API 服务与 WebSocket 实时通信服务；数据库采用 MySQL 进行全量数据持久化存储；身份认证环节结合学校企业微信接口，通过验证码方式完成学生真实身份核验。

## 3. 软件原型设计

用户进入小程序后的核心交互流程为：微信登录授权 → 企业微信身份认证（真实姓名验证）→ 首页选择出行方向（地铁站→学校 / 学校→地铁站）→ 选择目标站点或出口 → GPS 位置验证（300 米范围）→ 填写拼车信息（打车参考报价、等候位置、服装描述、照片）→ 选择拼车人数（2 人或 3 人）→ 进入即时匹配池等待 → 系统匹配成功后自动跳转临时聊天 → 双方自行协商出行细节 → 完成拼车后进行评价或举报。

# 二、软件功能介绍

## 1. 即时拼车匹配

用户选择固定路线方向（地铁站→学校或学校→地铁站），选择目标站点/出口及拼车人数（2 人或 3 人），系统根据学校、站点、方向、人数等条件在匹配池中自动寻找符合条件的同行者，匹配成功后建立临时拼车组。

## 2. 匹配前信息预设与默认设置

用户可在发起匹配前选择填写打车参考报价、具体等候位置、服装外貌描述等信息，并可上传照片便于线下快速辨认。考虑到部分用户的等候位置和着装具有习惯性，系统支持设置默认信息自动填充，减少重复输入。上述信息仅在匹配成功后才会在临时聊天中向对方展示，未匹配前不公开。

## 3. 临时聊天系统

匹配成功后系统自动建立临时聊天空间，支持文字消息、图片消息以及快捷常用语（如"我已经到 B 口了"、"我穿黑色外套"等），帮助双方快速沟通集合地点与出行细节，减少交换私人联系方式的需求。

## 4. 评分与举报系统

一次拼车完成后，用户可对同行者的准时程度、沟通情况等进行评分评价；如遇恶意毁约、语言攻击、虚假身份等违规行为，可提交举报并上传证据，管理员可根据举报情况进行警告、限制匹配、暂停账号或封禁等处理。

## 5. 随时退出机制

用户在匹配等待过程中可随时取消请求并退出匹配池；已匹配成功的用户，在临时聊天协商阶段也可选择退出，但将会被扣分，系统释放相关资源。

## 6. 等待时间预测（未来功能）

经过一段时间的运营并积累足够的历史数据后，系统可根据不同时段、不同站点的匹配成功率与平均等待时间，向用户提供当前预计等待时长的参考提示。

# 三、系统安全与验证机制

## 1. 企业微信身份认证

所有用户注册时必须填入真实姓名。匹配成功后，双方可在临时聊天中查看对方的真实姓名，并可直接跳转至企业微信与对方发消息，确保同行者为本校人员，从来源上保障安全性。

## 2. GPS 位置验证

针对即时匹配场景，系统要求用户必须位于目标地铁站出口或校门口约 300 米范围内。用户点击"立即拼车"后，小程序通过定位 API 获取当前经纬度，与系统预设地点坐标进行距离计算。若超出规定范围，提示"当前位置距离指定地点较远，暂时无法进入匹配"；若在范围内，则允许进入匹配池。

# 四、开发计划与测试方案

## 1. 开发阶段安排

表格

| 阶段 | 周期 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第 1–2 周 | 项目基础搭建、微信登录授权、用户管理、学校与地铁站基础数据管理 |
| 第二阶段 | 第 3–4 周 | GPS 位置验证、ride_request 请求表设计、匹配池逻辑、匹配条件筛选、MySQL 事务与并发控制 |
| 第三阶段 | 第 5–6 周 | WebSocket 实时通知、匹配成功推送、临时聊天功能（文字 / 图片 / 快捷语） |
| 第四阶段 | 第 7–8 周 | 评价功能、举报功能、管理员后台审核与处理功能 |
| 第五阶段 | 第 9–10 周 | 系统整体测试、异常场景处理、性能优化与项目文档整理 |

## 2. 重点测试场景

- 两人或多人同时进入匹配池的并发匹配场景；

- 用户重复点击匹配、主动取消匹配、匹配超时自动释放等状态流转；

- GPS 不在允许范围内时的拦截与提示逻辑；

- WebSocket 连接异常断开与重连机制；

- 图片上传失败、网络波动等边界情况。

## 3. 预期成果

- 可运行的微信小程序，完成微信登录、企业微信认证、GPS 位置验证、即时匹配、临时聊天全流程。

- FastAPI 后端服务，提供完整的 RESTful API 与 WebSocket 实时通信服务。

- MySQL 数据库，支持学校、站点、用户、拼车请求、匹配记录、聊天消息、评价、举报等全业务数据存储。

- 系统测试报告，覆盖并发匹配、超时取消、网络异常、GPS 异常等关键场景。

# 五、团队贡献说明

- 成员 高罗也：负责微信小程序前端页面开发、用户登录与信息模块、学校/站点数据管理页面、GPS 位置验证前端逻辑及 UI 交互优化。

- 成员 林佳育：负责 FastAPI 后端框架搭建、MySQL 数据库设计、即时匹配池逻辑与并发控制、RESTful API 接口开发。

- 成员 冯佳奇：负责 WebSocket 实时通知与临时聊天功能、评价与举报模块、系统测试、异常场景处理及项目文档整理。

# 六、附录：未来扩展规划——预约拼车功能

在即时拼车功能稳定运行后，可进一步扩展预约拼车模块。用户可提前挂出未来某一时段的拼车需求，详细设定出发时间、出发地点与目的地。地点选择页面预设高铁站、机场、校门口、地铁口等常用地点快捷入口，同时支持自定义地点输入。日期选择采用日历方式，初始年月日默认为当天；时间选择采用时钟滚动条形式，提升操作便捷性。其他有出行需求的学生可通过搜索地点与时间段，查找与自身行程匹配的拼车需求并完成连接。预约拼车不限制固定路线，可覆盖更广泛的校园出行场景，与即时拼车形成互补。